德州市实验中学旧餐厅改造工程招标公告

为改善学校办学条件。经学校党委会研究决定，对学校旧餐厅进行部分改造。本项目采用学校自主招标方式进行，由我校评标委员会参考投标方报价及资质，择优选定供应商。欢迎具有相关施工资质的供应商按照本公告的要求实地勘踏现场，进行投标。具体如下：

一、项目概况及要求：

项目名称：德州市实验中学旧餐厅改造工程

项目地点：德州市实验中学校内。

- 项目内容：详见清单（工程量据实结算）

项目要求：

- 质保 5 年。

- 全程注意学生安全，施工人员安全。中标方保证不对学校其它场所造成损坏，并安全施工，施工过程中出现任何问题由中标方负责。

二、投标说明和要求：

（一）投标人资格要求：

1.在中华人民共和国境内合法注册，具有独立承担民事责任的能力；

2. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得参加本次采购活动；

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

4. 具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；

5. 本项目不接受联合体投标；

6. 法律法规规定的其他条件。

需派驻专业的项目经理进行现场施工负责，并负责全面安全责任。

- （二）本次投标报价为包工包料，施工单位严格执行国家有关质量标准，施工符合国家规范验收条件。如达不到甲方要求，甲方有权拒付工程款，5年内如有质量问题，及时免费维修。

（三）工期要求：中标单位需考虑施工工期，确保项目在中标日起15个历日内完成，确保在承诺工期内保质保量完工。

（四）付款方式：工程完工验收合格后付95%，剩余5%质保期满无息支付。

- 标书内容要求：有意投标的单位请提前现场考察，凡符合资格要求且有意参加投标者，请携带以下证件原件或复印件加盖公章一套：

- ①营业执照

- ②法定代表人授权委托书及被授权人身份证（若法定代表人参加投标仅需提供法定代表人身份证）

- ③报价单，施工工艺流程有分项单位价格和分项总价。报价费用包含施工完成后的税费、垃圾清理外运等所有费用；工程量据实结算。

（六）中标单位需向财务室缴纳保证金5000元（现金）。中标单位于合同签订后无息退还（中标单位弃权，保证金不予退还）。工程不得转包。发包方保证施工场地，提供水电，费用由承包方承担。

三、标书递交时间：

1、确认参加投标的单位现场考察时间为：5月29日上午9点，可与发包方资询有关事项。

2、投标单位将投标文件盖章密封后交学校总务处。截止日期：2023年6月1日下午5点。联系人：李老师：13953463836。

附清单：

| 工程内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 工期及质保 | 是否响应招标文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层线路清理全部线路，消除安全隐患 | m2 | 443.52 |  |  |  |  |
| 重新走线，安装日光灯管 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 一层封北侧窗砌砖、抹灰、刮仿瓷 | m2 | 6.125 |  |  |  |  |
| 一层门厅刮仿瓷 | m2 | 250.18 |  |  |  |  |
| 一层南边窗用彩钢板封堵2.3*1*5个窗 | m2 | 11.5 |  |  |  |  |
| 一层天花板的简单维修 | 块 | 100 |  |  |  |  |
| 拆除南侧蓝色彩钢板棚 | m2 | 126.1 |  |  |  |  |
| 蓝色彩钢板棚下面的花砖地面修整 | m2 | 130 |  |  |  |  |
| 挂机移机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 办公室刮仿瓷 | m2 | 120 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上包含税费、垃圾清运等所有施工产生的费用。 |  |  |  |  |  |  |

德州市实验中学

2023年5月25日